Scrum Proces – Notulen - 15-04-2026

10:00 – Start

Op dit moment staat per mail besprekingen met Anna na verband met verkeerd contact en wat met de interview en casus is besproken.

1 dag later officieel begonnen. User stories wel goedgekeurd.

Product Backlog

- Epics gebruikt

- Alles staat op prioriteit op basis van Anne’s eisen

- Story points toegevoegd

- Tasks, subtasks, acceptatiecriteria toegevoegd

Feedback: Tevreden. Probeer wel met Anne meer schakelen en emails te sturen voor de volgende sprint etc, punt aftrek door gebrek aan communicatie op dit moment.

- User stories assigned naar 1 persoon, 2 bij grotere user stories. Bij grotere user stories subtaken verdelen.

- Kijk per taak wie wat oppakt specifiek, groep mogelijk bij subtasks.

- Afhankelijkheid, traceability matrix.

Op basis van de casus en wat we gehoord hebben van de klant hebben we zelf besproken wat op dit moment het belangrijkste is (refinement).

Nadruk om per user stories een daadwerkelijk product tonen en deels/volledig werkend.

Doelen:

- Stuur burndown chart nog naar lesley volgende week.

- Alle taken moeten in progressie en zsm af.

- Vandaag en vrijdag een daily scrum.

- In het vervolg graag per persoon in 3 stappen wat doet ieder persoon, wat wordt er verwacht en wat zijn mogelijke obstakels. Eventueel in het kort wat er verteld is.

DOD

- Kopjes in jira zetten en aftekenen bij user stories om te checken of het bijgehouden is.

- DOD mogelijk wat korter, meer algemener. “Doet de user stories aan de kopjes? Zijn alle tests uitgevoerd volgens de afspraak?”

Velocity

- 1e happy flow

- Op volgorde van prioriteit/belangrijkheid.

Beoordeling:

- Tevreden backlog

- Ziet er prima uit, vertrouwen

- Laat begonnen maar voelt sloppy

- Zorg voor zichtbaarheid bij werk

- Notulen aanpassen

- Burndown nog na sturen

- Incomplete punten

- Ruimte voor verbetering/feedback

Cijfer = 7,5

10:30 - Eind