Daily Scrum 20 (sprint 4)

Datum: 09-06-26

Aanwezig: Jurre van Cuijk, Salman Mahamed, Lucas Hamers, Volodymyr Dolhov, Ichlaas Nabibaks, Yigit Findik

Afwezig: Geen

Scrum master: Yigit Findik

Voortgang per teamlid (Gedaan – Doen – Obstakels)

Salman

Afgerond sinds vorige DSM:

- REV.1 gereviewed.

- Bugfixes gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- Openstaande werkzaamheden afronden.

- Feedback verwerken en implementeren.

Obstakels:

- Geen obstakels

Yigit

Afgerond sinds vorige DSM:

- Bugfixes opgelost voor zowel mobiele en computer weergaven.

- Laatse problemen binnen REV.1 opgelost en user story afgerond.

- REV.3 gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- Samen met Jurre de backlog bijwerken.

- Voorbereidingen treffen voor de volgende presentatie.

Obstakels:

- Geen obstakels.

Jurre

Afgerond sinds vorige DSM:

- SIM.8, REV.3 en SIM.12 gereviewd en verbeterd.

- Burndown chart van sprint 4 opgesteld.

Planning tot volgende DSM:

- Backlog bijwerken.

- Ondersteunen bij de voorbereiding van de presentatie.

Obstakels:

- Geen obstakels

Ichlaas

Afgerond sinds vorige DSM:

- SIM.8 en SIM.6 gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- Presentatie voorbereiden.

Obstakels:

- Minder tijd vanwege javascript assessment.

Lucas

Afgerond sinds vorige DSM:

- SIM.12.2 afgerond.

- SIM.8 gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- Laatste feedback verwerken.

- Feedback geven op de presentatie.

Obstakels:

- 23 juni auto praktijkexamen

Volodymyr

Afgerond sinds vorige DSM:

- Voorbereidingen getroffen voor de presentatie

- Werkzaamheden gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- Verdere voorbereiding van de presentatie.

- Burnup en burnup charts opstellen.

Obstakels:

- Geen obstakels.