Daily Scrum 23 (sprint 5)

Datum: 16-06-26

Aanwezig: Jurre van Cuijk, Salman Mahamed, Lucas Hamers, Volodymyr Dolhov, Ichlaas Nabibaks, Yigit Findik

Afwezig: Geen

Scrum master: Yigit Findik

Voortgang per teamlid (Gedaan – Doen – Obstakels)

Salman

Afgerond sinds vorige DSM:

- Notulen gefixt

Planning tot volgende DSM:

- Userstories oppakken/feedback van Tom verwerken

Obstakels:

- Geen obstakels.

Yigit

Afgerond sinds vorige DSM:

- QA.1 userstory afgerond, feedback van anne PR gereviewed van Lucas

Planning tot volgende DSM:

- Tom’s feedback verwerken en userstories bekijken plus reviewen

Obstakels:

- Geen obstakels.

Jurre

Afgerond sinds vorige DSM:

- Gereviewed userstory, Mail opgesteld voor Anne

Planning tot volgende DSM:

- Tom’s feedback verwerken, nieuwe userstories oppakken en reviewen.

Obstakels:

- Geen obstakels.

Ichlaas

Afgerond sinds vorige DSM:

- Nog geen werkzaamheden uitgevoerd.

Planning tot volgende DSM:

- Nieuwe user story oppakken.

Obstakels:

- Mogelijk minder tijd vanwege javascript assessment.

Lucas

Afgerond sinds vorige DSM:

- Feedback van Anne verwerken, feedback van mij hierop, QA.1 gereviewed en AC.B.1 begonnen en bijna afgerond.

Planning tot volgende DSM:

- Feedback verwerken van beide userstories, zonodig reviewen. Userstories oppakken.

Obstakels:

- Praktijkexamen auto op 23 juni.

Volodymyr

Afgerond sinds vorige DSM:

- Feedback van Anne verwerkt, REV.2.1 en REV.2.2

Planning tot volgende DSM:

- Verder werken aan REV.2.2

Obstakels:

- Mogelijk minder tijd vanwege probleemanalyse tentamen.