Daily Scrum 24 (sprint 5)

Datum: 18-06-26

Aanwezig: Jurre van Cuijk, Salman Mahamed, Lucas Hamers, Volodymyr Dolhov, Ichlaas Nabibaks, Yigit Findik

Afwezig: Geen

Scrum master: Yigit Findik

Voortgang per teamlid (Gedaan – Doen – Obstakels)

Salman

Afgerond sinds vorige DSM:

- QA.2 begin gemaakt

Planning tot volgende DSM:

- Userstories oppakken/feedback van Tom verwerken, QA.2 afronden, mogelijke PR’s verwerken

Obstakels:

- Geen obstakels.

Yigit

Afgerond sinds vorige DSM:

- AC.F.2 afgerond, documentatie begin gemaakt zoals readme.md geupdate, city_functions_bugfix PR gereviewed, Tom’s feedback verwerkt.

Planning tot volgende DSM:

- Documentatie verder verwerken, mogelijke PR’s verwerken.

Obstakels:

- Geen obstakels.

Jurre

Afgerond sinds vorige DSM:

- Nog geen werkzaamheden uitgevoerd.

Planning tot volgende DSM:

- DOC.1 handover document/documentatie verder werken, userstories verder afronden, mogelijke PR’s verwerken.

Obstakels:

- Geen obstakels.

Ichlaas

Afgerond sinds vorige DSM:

- Nog geen werkzaamheden uitgevoerd.

Planning tot volgende DSM:

- Nieuwe user story oppakken, mogelijke PR’s verwerken, documentatie afronden.

Obstakels:

- Geen obstakels.

Lucas

Afgerond sinds vorige DSM:

- Feedback verwerkt van beide userstories dus feedback.anne en AC.B.1 en AC.F.1 gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- AC.B.3 afronden, documentatie afronden, mogelijke PR’s verwerken.

Obstakels:

- Praktijkexamen auto op 23 juni.

Volodymyr

Afgerond sinds vorige DSM:

- AC.F.1 gereviewed en “the qol toggle now is gone”.

Planning tot volgende DSM:

- Mogelijke PR’s reviewen, AC.F.x met iemand oppakken, documentatie afronden.

Obstakels:

- Geen obstakels.