Daily Scrum 06-5-26

Salman:

Wat je hebt gemaakt: EFF.1 Effect management table gemaakt, database kleine problemen opgelost, categorien gefixt.

Wat je gaat doen: Samen met Jurre werken aan BES.3

Zijn er obstakels: Javascript eind opdracht kan er tussen komen.

Yigit:

Wat je hebt gemaakt: Authenticatie afgerond.

Wat je gaat doen: aan EFF.2 werken

Zijn er obstakels: Javascript eind opdracht kan er tussen komen.

Jurre:

Wat je hebt gemaakt: BES.2 management van functions, database problemen opgelost.

Wat je gaat doen: Samen met Salman werken aan BES.3, Anne mailen voor volgende sprint.

Zijn er obstakels:  Javascript eind opdracht kan er tussen komen.

Ichlaas:

Wat je hebt gemaakt: Niks gemaakt

Wat je gaat doen: SIM.10 maken

Zijn er obstakels: Javascript eind opdracht kan er tussen komen.

Lucas:

Wat je hebt gemaakt: Niks gemaakt. I.V.M. vakantie

Wat je gaat doen: Werken aan EFF2.1

Zijn er obstakels: Project bijhouden en javascript eind opdracht kan er tussen komen

Volodymyr:

Wat je hebt gemaakt: Beetje aan SIM.5 gewerkt

Wat je gaat doen: Aan SIM.5 werken

Zijn er obstakels: Javascript eind opdracht kan er tussen komen.