Daily Scrum 19 (sprint 4)

Datum: 05-06-26

Aanwezig: Jurre van Cuijk, Salman Mahamed, Lucas Hamers, Volodymyr Dolhov, Ichlaas Nabibaks, Yigit Findik

Afwezig: Geen

Scrum master: Yigit Findik

Voortgang per teamlid (Gedaan – Doen – Obstakels)

Salman

Afgerond sinds vorige DSM:

- User story SIM.11.2 afgerond.

- Werk van Lucas gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- Nieuwe user story oppakken.

Obstakels:

- Geen obstakels.

Yigit

Afgerond sinds vorige DSM:

- Werk van Lucas gereviewed over mobiele responsiveness.

Planning tot volgende DSM:

- SIM.8 stoppen en geven aan ichlaas ivm uren.

- REV.3 reviewen.

Obstakels:

- Geen obstakels.

Jurre

Afgerond sinds vorige DSM:

- User story REV.1 gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- Werken aan de mail richting Tom.

- Feedback van Lesley verwerken en openstaande punten oplossen.

Obstakels:

- Volgende week maandag gedurende de dag niet beschikbaar.

Ichlaas

Afgerond sinds vorige DSM:

- Nog geen werkzaamheden afgerond.

Planning tot volgende DSM:

- Nieuwe user story oppakken.

Obstakels:

- Minder tijd vanwege javascript assessment.

Lucas

Afgerond sinds vorige DSM:

- SIM.12.1, REV.1 en SIM.11.2 gereviewed .

Planning tot volgende DSM:

- Feedback van REV.3 en SIM.12.1 verwerken.

- Begin maken aan SIM.12.2.

Obstakels:

- Minder beschikbaarheid in de komende weken vanwege rijlessen.

Volodymyr

Afgerond sinds vorige DSM:

- SIM.6 in review gezet.

Planning tot volgende DSM:

- Presentatie maken en voorbereiden voor de sprint review.

Obstakels:

- Geen obstakels.