Retrospective 2

Datum: 13-05-2026

Agenda

- Beschrijf de sprint in 1 woord

- Start / Stop / Doorgaan

- Stemmen op verbeteronderwerpen

- SMART-acties opstellen

- Algemene verbeterpunten

- In 1 woord, hoe voelde de sprint:

Jurre: Hectisch

Yigit: Vervelend

Salman: Aangenamer

Ichlaas: Stroef

Volodymyr: Ongewoon

Lucas: varieërend

- Start/stop/doorgaan:

Jurre: 
Start

- Presentatie geven voor de rest van de groep voor sprint review

- In meer detail plannen wanneer iemand aan het project werkt

- Laten weten wat je hebt gemaakt na een werksessie

Stop

- Zeggen dat je iets gaat doen en het vervolgens niet doen

- Niks in de mei vakantie doen, terwijl we hadden afgesproken dat we dit wel zouden doen

- Niks doen en dat daardoor de workload op andere gelegt wordt

Doorgaan

- Planning van meetings zoals de daily scrum enzo

- De presentatie layout

Yigit:

Start

  - Scrum rituelen beter uitvoeren, vooral retrospectives daarnaast moeten we ook meer meetings houden om voorbereid te zijn voor groeps opdrachten.

  - Meer inspraak hebben op keuzes voor het groep.

  - Laten weten als je er niet uitkomt.

  - Andere helpen als ze er niet uitkomen

  - Ook mede teamgenoten laten code reviewen.

Stop

  - Stoppen met afwezig zijn tijdens de belangrijke scrum rituelen.

  - Veel aan product owner en scrum master laten liggen.

Doorgaan

  - Initiatief blijven nemen

  - Optijd beginnen met opdrachten van team oprachten.

Ichlaas:

Start

- Eerder beginnen met het maken van subtasks.

- Beter voorbereiden voor beoordelingsmomenten

Stop

- Afwachten van andermans werk voor dat je zelf begint.

- Geen werk verichten tijdens vrije school dagen.

Doorgaan

- Blijven communiceren op deze manier binnen de groep

- Plannen van daily scrums

- Opstellen van de backlog

Salman:

Start

- Belangrijke meetings beter voorbereiden

- Blokkades sneller communiceren

- Een duidelijke DOD gebruiken bij alle user stories

Stop

- Ongeorganiseerd werken en taken hierdoor half afmaken

- Aannames maken zonder afstemming met het team

- Werk uitstellen tot het einde van de sprint

- Taken niet correct splitsen tussen de groep

Doorgaan

- Open communiceren over voortgang en problemen

- Teamleden helpen wanneer iemand vastloopt

- Betrokken blijven tijdens daily scrums en sprint meetings

- Verantwoordelijkheid en initiatief nemen voor eigen taken

- Actief meedenken over vebeteringen binnen het project

Lucas:

Start:

- iedereen moet gewoon optijd komen.

- taken verdelen ter base van hoeveel tijd iemand heeft. Niet inplannen voordat iemand er al is

Stop:

  - Geen bericht sturen van dat je user story klaar is voor review

  - Op een laat moment dingen proberen die lokaal wel werken maar op de server anders werken.

Doorgaan:

  - Met elkaar bespreken wat we voor een bepaalde tijd in review hebben willen staan.

  - Aan userstories werken met je eigen kracht om ervoor te zorgen dat het op een goede en fatsoenlijke manier afkomt.

  - De meetingplannings aan het begin van de sprint vaststellen zodat iedereen precies weet wanneer ze erbij moeten zijn.

Volodymyr:

Start:

  - Alle mijn uren constant in clockify zetten als ik ga een user-story doen.

  - Meer zelf voorbereiden voor alle belangrijke scrums/beoordelingsmomenten.

  - Controleren altijd nog eens of we niets vergeten zijn, en help iedereen bij als dat nodig is.

Stop:

  - Stoppen me aannemen dat iets duidelijk is zonder het eerst checken.

  - Stoppen met wachten op anderen terwijl ik zelf al een deel kan doen.

  - Stoppen met uitstellen van werk tot het laatste moment.

Doorgaan:

  - Blijven helpen wanneer iemand vastloopt of extra ondersteuning nodig heeft.

  - Verantwoordelijkheid blijven nemen voor mijn eigen taken en deadlines.

  - Blijven controleren of we als team niets vergeten zijn en elkaar ondersteunen waar nodig.

- Stemronde verbeteronderwerpen

Onderwerpen:

- Aanwezigheid en voorbereiding bij scrum rituelen

- Communicatie over voortgang en blokkades

- Commitment nakomen en doen wat je zegt dat je gaat doen

- Uitstelgedrag en werk tot het einde van de sprint laten liggen

- Eerlijke verdeling van taken en workload

- Initiatief nemen en proactief werken

- Elkaar helpen en samenwerken

- Duidelijke afspraken: DOD, subtasks en aannames

- Sprintplanning en planning van meetings

- Technische werkwijze: testen vóór deployment en tijdregistratie

- Sprint review presentatie

Votes:

Jurre: 5, 4, 1

Yigit: 5, 1,  4

Salman vote: 1, 4, 5

Ichlaas: 1, 3, 6

Lucas:1, 4, 5

Volodymyr: 1, 6, 10

De 3 te bespreken onderwerpen: 1, 4, 5

Actieplan

1. Aanwezigheid en voorbereiding bij scrum rituelen

Iedereen is op tijd en voorbereid bij alle scrum rituelen, maximaal één gemiste meeting per sprint (vooraf gemeld, met geldige reden). Vaste tijden staan in de agenda en de voorbereidingspunten worden 24 uur vooraf gedeeld. 2Dit voorkomt informatieachterstand. Start volgende sprint, evaluatie in elke retrospective.

4. Uitstelgedrag tegengaan

Werk wordt verspreid over de sprint, niet opgespaard tot het einde. Subtasks worden bij de sprint planning aangemaakt. Start volgende sprint, met een mid-sprint check op dag 5.

5. Eerlijke verdeling van taken en workload

Taken worden verdeeld op basis van beschikbare uren per teamlid, met maximaal 20% afwijking in story points tussen leden. Iedereen geeft zijn beschikbaarheid door vóór de sprint planning en Clockify-uren worden wekelijks gecheckt op scheefgroei. Start volgende sprint planning, wekelijkse check op maandag.

Algemene verbeterpunten

- Burn up chart maken samen met de burndown chart

- Optijd beginnen.

- Initiatief nemen voor je taken

- Meer inspraak hebben in de scrum rituelen

- Niet te gezellig maken tijdens meetings.

- Niet bang zijn om iets te zeggen.

- Waarschuwing serieus nemen ook alsnog geen waarschuwing is afgegeven. En niet op tegenin gaan

- Als je bericht leest, moet je erop reageren.

- Pull request als gehele team bekijken en niet alleen twee personen dus iedereen moet het doen.