Daily Scrum 12-06-26

Aanwezig: Jurre van Cuijk, Salman Mahamed, Lucas Hamers, Voldymyr Dolhov, Yigit Findik, Ichlaas Nabibaks

Afwezig: -

Salman:

Wat je hebt gemaakt: subtasks gemaakt voor sprint 5 de usertories

Wat je gaat doen: userstory oppakken

Zijn er obstakels: -

Yigit:

Wat je hebt gemaakt: nog niks

Wat je gaat doen: User story oppakken, en mail opstellen naar anne

Zijn er obstakels: -

Jurre:

Wat je hebt gemaakt: mailtje sturen naar anne voor sprint planning, meetings gemaakt, subtasks gecheckt

Wat je gaat doen: userstory oppakken, en mail opstellen naar anne

Zijn er obstakels: -

Ichlaas:

Wat je hebt gemaakt: niks

Wat je gaat doen: User story oppakken

Zijn er obstakels: javascript en probleem analyse

Lucas:

Wat je hebt gemaakt: alle feedback van anne gedaan.

Wat je gaat doen: userstories oppakken

Zijn er obstakels: 23 juni praktijk examen auto

Volodymyr:

Wat je hebt gemaakt: REV.2.1 gestart

Wat je gaat doen: REV.2.1 doorgaan en nog pull request’s reviewen.

Zijn er obstakels: probleem analyse toets