Retrospective 3

Datum: 27-05-2026

Agenda

- Beschrijf de sprint in 1 woord

- Start / Stop / Doorgaan

- Stemmen op verbeteronderwerpen

- SMART-acties opstellen

- Algemene verbeterpunten

- In 1 woord, hoe voelde de sprint:

Jurre: Vloeiender

Yigit: Beter

Salman: Professioneel

Ichlaas: Exponentieel

Volodymyr: Rap

Lucas: Vloeiend

- Start/stop/doorgaan:

Jurre: 
Start

- Beter werk verdelen

- Het reviewen door ieder teamlid laten doen, het wordt nu veel door dezelfde gedaan

- Beter initiatief nemen

Stop

- Teveel tegelijk op laten pakken door 1 persoon

- Afwachten totdat iemand anders zegt wat je moet doen. (Zolang het lokaal blijft)

Doorgaan

- De workflow van de sprint

- De presentatie layout

Yigit:

Start

  - Presentaties beter voorbereiden

  - Optijd beginnen met maken

  - Userstories beter reviewen, omdat er nog fouten worden toegelaten

  - Clockify meteen de tijden inklokken.

Stop

  - Te laat beginnen.

  - Te veel op laatste moment inplannen.

  - Dag later uren inklokken op clockify.

Doorgaan

  - Initiatief blijven nemen

  - Optijd beginnen met opdrachten van team oprachten.

Ichlaas:

Start

- Op tijd beginnen met het maken van subtasks

- Optijd reviewen van user stories

Stop

- Afwachten van iniatief van anderen

- Niet serieus werken tijdens afgesproken werk momenten

Doorgaan

- Blijven communiceren op deze manier binnen de groep

- Plannen van daily scrums

- Opstellen van de backlog

Salman:

Start

- Op tijd reviewen van user stories.

- Vaker controleren of de planning nog haalbaar is

- Duidelijk aangeven wanneer hulp nodig is

Stop

- Te veel taken tegelijk oppakken

- Onduidelijkheden negeren tijdens het uitvoeren van taken

- Afhankelijk worden van 1 persoon binnen het team

- Werk starten zonder duidelijke afspraken binnen het team

Doorgaan

- Verantwoordelijkheid nemen voor eigen werkzaamheden

- Samenwerken aan taken waar meerdere mensen betrokken bij zijn

- Actief bijdragen aan discussies en teamoverleggen

- Betrokken blijven tijdens scrumrituelen en projectactiviteiten

Lucas:

Start:

- Betere werk verdeling voor iedereen

- Reviews ook via whattsapp doorgeven dat ze er zijn. Zodat je snel door kan. En feedback verwerken

Stop:

- Spullen oppakken voordat je eerste user story klaar is.

Doorgaan:

- Communiceren per teamlid waar hij momenteel mee bezig is

- Clockify uren erin zetten en bekijken elke avond

Volodymyr:

Start:

  - Regelmatig korte feedbacksessies houden binnen het team.

  - Regelmatig tijd nemen om mijn eigen werk te evalueren en te leren van feedback.

  - Controleren altijd nog eens of we niets vergeten zijn, en help iedereen bij als dat nodig is.

Stop:

  - Stoppen me aannemen dat iets duidelijk is zonder het eerst checken.

  - Stoppen met te lang nadenken voordat ik actie onderneem, soms is gewoon beginnen beter.

  - Stoppen met uitstellen van werk tot het laatste moment.

Doorgaan:

  - Blijven helpen wanneer iemand vastloopt of extra ondersteuning nodig heeft.

  - Blijven samenwerken en open communiceren binnen het team.

  - Verantwoordelijkheid blijven nemen voor mijn eigen taken en deadlines.

  - Blijven controleren of we als team niets vergeten zijn en elkaar ondersteunen waar nodig.

- Stemronde verbeteronderwerpen

Onderwerpen:

- Ongelijke werkverdeling: Niks doen waardoor de workload op anderen terechtkomt, en taken niet correct splitsen binnen het team

- Uitstellen & ongeorganiseerd werken: Werk tot het einde van de sprint laten liggen, half afmaken en ongeorganiseerd oppakken

- Aannames maken zonder afstemming: Ervan uitgaan dat iets duidelijk is zonder het eerst te checken met het team

- Afwezigheid bij scrum rituelen: Niet aanwezig zijn bij belangrijke meetings en te veel aan de product owner en scrum master overlaten

- Beter voorbereiden voor meetings en beoordelingsmomenten: Zowel voor sprint reviews als groepsopdrachten meer voorbereiding inplannen

- Op tijd komen en beschikbaar zijn: Aanwezig zijn wanneer afgesproken, taken pas verdelen als iedereen er is

- Hulp vragen en geven: Sneller communiceren over blokkades en actief mede-teamleden helpen als ze vastlopen

- Code reviews door meer teamleden: Niet steeds dezelfden, en meldingen sturen via WhatsApp zodat het snel opgepakt wordt

- Duidelijke DOD en subtasks gebruiken: User stories pas oppakken als er heldere afspraken en een definitie of done zijn

- Clockify constant bijhouden: Uren direct registreren bij het starten van een user story

- Planning van meetings: Meetingmomenten aan het begin van de sprint vaststellen zodat iedereen weet wanneer ze aanwezig moeten zijn

- Open communicatie over voortgang: Per teamlid bijhouden en delen waar je mee bezig bent

- Initiatief en verantwoordelijkheid: Eigenaarschap blijven nemen voor eigen taken en deadlines

- Teamleden ondersteunen: Blijven helpen wanneer iemand vastloopt.

- Presentatie layout: De huidige opzet voortzetten.

Votes:

Jurre: 10, 6, 8

Yigit:  10, 8, 9

Salman vote: 8, 2, 10

Ichlaas: 10, 1, 2

Lucas: 8,2,10

Volodymyr: 2, 8, 10

De 3 te bespreken onderwerpen: 2, 8, 10

Actieplan

1. Uitstellen & ongeorganiseerd werken

Vanaf de volgende sprint pakt elk teamlid maximaal 1 user storie tegelijk op en rondt deze volledig af voordat een nieuwe wordt gestart. Bij de sprint planning worden de eerste taken opgesplitst in concrete subtasks. Het doel is dat aan het einde van elke sprint 100% van de ingeplande user stories volledig af te ronden.

2. Code reviews door meer teamleden

Zodra een user story klaar is voor review stuurt de maker direct een bericht in de WhatsApp-groep. Reviews worden verdeeld zodat niet steeds dezelfde persoon het doet. In sprint 4 heeft minimaal iedereen 1 keer gereviewd.

3. Clockify constant bijhouden

Ieder teamlid start de Clockify-timer op het moment dat ze beginnen aan een taak en voert uren nooit later dan dezelfde dag in. De scrummaster checkt dagelijks of clockify in orde is. Als dit 3 dagen lang niet wordt gedaan door iemand in clockify, dan wordt hier een melding voor gegeven.

Algemene verbeterpunten

- Optijd beginnen.

- Initiatief nemen voor je taken

- Meer inspraak hebben in de scrum rituelen

- Niet te gezellig maken tijdens meetings.

- Niet bang zijn om iets te zeggen.

- Waarschuwing serieus nemen ook alsnog geen waarschuwing is afgegeven. En niet op tegenin gaan

- Als je bericht leest, moet je erop reageren.

- Pull request als gehele team bekijken en niet alleen twee personen dus iedereen moet het doen.

- Als je aanwezig bent en hebt gezegt dat je dat bent, dan ook reageren als mensen iets vragen of zeggen in de groepsapp

- Optijd clockify tijd inklokken