Daily Scrum 15-4-26

Salman:

Wat je hebt gemaakt: Tabellen voor de database en Velden.

Wat je gaat doen: Beginnen aan de user-story/subtasks SIM.1.4

Zijn er obstakels: ---

Yigit:

Wat je hebt gemaakt: Github project opgezet en iedereen geholpen hiermee

Wat je gaat doen: Beginnen aan de user-story/subtasks SIM.1.4 en nog groepsleden

Zijn er obstakels: ---

Jurre:

Wat je hebt gemaakt: De DoD, alles gechecked voor het scrum proces review

Wat je gaat doen: Werken

Zijn er obstakels:

Ichlaas:

Wat je hebt gemaakt:Subtasks voor de user stories

Wat je gaat doen: Jurre helpen met zijn user story

Zijn er obstakels: ---

Lucas:

Wat je hebt gemaakt: Figma design en is begonnen aan de user story van de grid

Wat je gaat doen: Verder werken aan de user story

Zijn er obstakels: Gaat op vakantie op 17 april in de middag

Volodymyr:

Wat je hebt gemaakt: Aan de database design gewerkt

Wat je gaat doen: Aan de user story voor de grid werken en de database design

Zijn er obstakels: Javascript