Daily Scrum 18 (sprint 4)

Datum: 04-06-26

Aanwezig: Jurre van Cuijk, Salman Mahamed, Lucas Hamers, Volodymyr Dolhov, Ichlaas Nabibaks, Yigit Findik

Afwezig: Geen

Scrum master: Yigit Findik

Voortgang per teamlid (Gedaan – Doen – Obstakels)

Salman

Afgerond sinds vorige DSM:

- User story SIM.11.1 gemaakt en afgerond.

- Werk van Jurre gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- Starten met user story SIM.11.2

Obstakels:

- Geen obstakels.

Yigit

Afgerond sinds vorige DSM:

- Geen werkzaamheden afgerond.

Planning tot volgende DSM:

- Samen met Jurre werken aan user story SIM.8.

Obstakels:

- Geen obstakels.

Jurre

Afgerond sinds vorige DSM:

- SIM.4.2 afgerond.

- Werk van Yigit gereviewed.

Planning tot volgende DSM:

- Samen met Yigit werken aan user story SIM.8.

Obstakels:

- Volgende week maandag niet beschikbaar gedurende de gehele dag.

Ichlaas

Afgerond sinds vorige DSM:

- User story SIM.7 afgerond.

Planning tot volgende DSM:

- Nieuwe user story oppakken.

Obstakels:

- Geen obstakels.

Lucas

Afgerond sinds vorige DSM:

- User story SIM.4.1 afgerond.

Planning tot volgende DSM:

- User stories REV.3, SIM.7 en REV.1 in review gezet.

Obstakels:

- Minder beschikbaarheid in de komende weken vanwege rijlessen.

Volodymyr

Afgerond sinds vorige DSM:

- User story SIM.6 in review gezet.

Planning tot volgende DSM:

- Nieuwe userstory oppakken.

Obstakels:

- Geen obstakels.