Retrospective 4

Datum: 10-06-2026

Waar: Avans hogeschool Den Bosch

Aanwezigen: Lucas Hamers, Yigit Findik, Jurre van Cuijk, Ichlaas Nabibaks, Salman Mahamed, Volodymyr Dolhov

Agenda

- Beschrijf de sprint in 1 woord

- Start / Stop / Doorgaan

- Stemmen op verbeteronderwerpen

- SMART-acties opstellen

- Algemene verbeterpunten

- In 1 woord, hoe voelde de sprint:

Jurre van Cuijk: Stroef

Yigit Findik: Nederlaag

Salman Mahamed: Fors

Ichlaas Nabibaks: Dalend

Volodymyr Dolhov: Vergetend

Lucas Hamers: Vloeiend

- Start/stop/doorgaan:

Jurre: 
Start

- Het reviewen door ieder teamlid laten doen, het wordt nu veel door dezelfde gedaan

- Als je niet veel tijd hebt, maar iets wel gereviewed moet worden, doe dan gwn een quick scan en vul dat dan in en laat dan iemand anders alleen nog even in detail kijken.

- Beter initiatief nemen

Stop

- Teveel tegelijk op laten pakken door 1 persoon

- Afwachten totdat iemand anders zegt wat je moet doen. (Zolang het lokaal blijft)

- Problemen die je vind meteen op andere gooien terwijl je ze ook gewoon even zelf op zou kunnen makken

Doorgaan

- De workflow van de sprint

- De presentatie layout

Yigit:

Start

  - Presenaties minimaal 3 keer oefenen voor de sprint review

  - Userstories kritischer reviewen, geen fout mag over het hoofd gezien worden

  - Meer met de klant emailen voor duidelijkheid in wat er verwacht wordt

Stop

  - Langer als twee dagen een pull request laten wachten voor die wordt gereviewed

  - Op elkaar wachten om een opdracht gedaan te hebben

  - Stoppen met geen initiatief laten zien

Doorgaan

  - Initiatief blijven nemen

  - Doorgaan met kritiek hebben op elkaar met respectvolle manier

  - Samenwerken wanneer er tijdsdruk is

Ichlaas:

Start

- Meer iniatief nemen

- Optijd reviewen van user stories

Stop

- Afwachten van iniatief van anderen

- Berichten lezen maar niet reageren

Doorgaan

- Blijven communiceren op deze manier binnen de groep

- Plannen van daily scrums

- Opstellen van de backlog

Salman:

Start

- Vaker controleren of functionaliteiten voldoen aan de wensen van de klant.

- Bugs direct opslaan en opvolgen zodra ze ontdekt worden.

- Meer aandacht besteden aan het testen van nieuwe featues.

- Regelmatig feedback verwerken tijdens de sprint.

Stop

- Functionaliteiten als volledig beschouwen zonder volledige totale controle.

- Kleine problemen onderschatten.

- Te veel focussen op ontwikkeling zonder voldoende te testen.

Doorgaan

- Actief deelnemen aan sprint meetings en reviews.

- Goed samenwerken bij het oplossen van problemen en bugs.

- Meedenken over verbeteringen aan bestaande functionaliteiten.

- Kwaliteit belangrijk blijven vinden naast snelheid.

Lucas:

Start:

- Wanneer een pull requests wordt gemaakt aangeven of je wel of niet kan reviewen.

- Spullen oppakken als je pr in review staat en er binnen enkele uren niet naar is gekeken.

- Meer reviewen per persoon.

Stop:

- Niet invullen van reviews in de review tracker wanneer ze gedaan zijn.

Doorgaan:

- Communiceren per teamlid waar hij momenteel mee bezig is

- Clockify uren erin zetten en bekijken elke avond

Volodymyr:

Start:

  - Regelmatig korte feedbacksessies houden binnen het team.

  - Meer tijd nemen om taken beter te plannen aan het begin van de sprint.

  - Controleren altijd nog eens of we niets vergeten zijn, en help iedereen bij als dat nodig is.

Stop:

  - Stoppen me aannemen dat iets duidelijk is zonder het eerst checken.

  - Stoppen met te lang nadenken voordat ik actie onderneem, soms is gewoon beginnen beter.

  - Stoppen met te snel doorgaan zonder voldoende testen en review.

Doorgaan:

  - Blijven samenwerken en elkaar ondersteunen bij technische uitdagingen.

  - Blijven samenwerken en open communiceren binnen het team.

  - Verantwoordelijkheid blijven nemen voor mijn eigen taken en deadlines.

  - Blijven controleren of we als team niets vergeten zijn en elkaar ondersteunen waar nodig.

- Stemronde verbeteronderwerpen

Onderwerpen:

- Stop met afwachten tot iemand anders het initiatief neemt, pak taken en communicatie zelf op

- Stop met pull requests langer dan twee dagen laten wachten zonder te reageren of aan te geven of je kunt reviewen

- Stop met kleine problemen direct op anderen gooien terwijl je ze ook zelf even kunt oplossen

- Stop met te snel doorgaan zonder voldoende te testen en te controleren of functionaliteiten voldoen aan de klantwensen

- Stop met reviews door steeds dezelfde mensen laten doen, iedereen doet mee, ook een snelle scan telt

- Stop met de review tracker niet bijhouden nadat je een review hebt gedaan

- Stop met presentaties onvoldoende voor te bereiden, oefen minimaal 3 keer voor de sprint review

- Stop met aannemen dat je weet wat de klant wil zonder dit regelmatig te checken

- Stop met bugs en problemen uitstellen, noteer en volg ze direct op zodra ze ontdekt worden

- Stop met niet communiceren waar je mee bezig bent of berichten lezen zonder te reageren

- Stop met kwaliteit opofferen voor snelheid, blijf testen en reviewen ook als er tijdsdruk is

Votes:

Jurre: 1, 3, 7

Yigit:  1, 4, 10

Salman vote: 1, 4, 7

Ichlaas: 1, 4, 7

Lucas: 2, 5, 7

Volodymyr: 2, 4, 7

De 3 te bespreken onderwerpen: 1, 4, 7

Actieplan

1. Stop met afwachten tot iemand anders het initiatief neemt

Vanaf de volgende sprint verwacht iedereen van zichzelf dat taken zonder aansporing worden opgepakt. Als er tijdens een daily scrum geen eigenaar is voor een taak, wijst het team die direct toe. Na elke sprint evalueren we tijdens de retrospective of iedereen voldoende initiatief heeft getoond, aan de hand van de taakverdeling in Jira.

2. Stop met te snel doorgaan zonder voldoende te testen

Elke user story wordt pas als klaar beschouwd als deze getest is op de klantverwachtingen uit de acceptatiecriteria. Vanaf de volgende sprint mag geen enkele PR gemerged worden zonder dat er minimaal één testmoment is geweest. Het weekend voor de sprint review zorgen we dat alle user stories nog voor een 2de keer gereviewed worden.

3. Stop met presentaties onvoldoende voorbereiden

Minimaal twee dagen voor de sprint review plant het team een oefensessie in van 90 minuten. Iedereen is aanwezig en geeft feedback op de inhoud en presentatie. Het doel is dat de presentatie bij de echte sprint review soepel verloopt zonder verrassingen. Vanaf komende sprint review gaat dit in en evalueren we achteraf de oefensessie kort of de voorbereiding voldoende was.