Restrospective 1:

- In 1 woord, hoe voelde de sprint:

Jurre: Druk

Yigit: Chaos

Salman: Overweldigend

Ichlaas: veel

- Start/stop/doorgaan:

Jurre: 
Start:

- op tijd plannen van meetings

- goeie subtasks maken

- meteen beginnen

- Taken binnen het project (Zoals product owner en scrum master) beter verdelen

Stop:

- te laat komen / niet op komen dagen

- Het meeste door maar een paar personen laten doen.

- Slecht communiceren

Mee door gaan:

- Hard werken

- Veel uren maken

- De backlog opstelling

Yigit:

Starten: gezamenlijk interactief bezig zijn en niet perse op een iemand wachten tot hij iets zegt wat jij of iemand anders moet doen. Wees actief! Inplannen van scrum rituelen op agenda en doorgeven aan de rest van de team.

Stoppen: Stoppen met afwezig zijn tijdens de belangrijke scrum rituelen

Doorgaan: We moeten doorgaan met het actief bezig zijn van de userstories zodat we alles op tijd afhebben.

Ichlaas:

Start: Beter kijken of subtasks niet in conflict komen met latere user story’s

Stop: Te laat communiceren met anne

Doorblijven: Blijven communiceren op deze manier binnen de groep

Salman:

wat we moeten doen?
- goede planningen hebben voor belangrijke events, zoals het retrospective, sprint review voorbereiding etc.
- taken beter opdelen in duidelijkere, kleinere  stukjes zodat ze makkelijker af te ronden zijn
- actief communiceren tijdens de sprint als er blokkades zijn
- duidelijk DoD implementeren zodat iedereen weet wanneer iets correct voltooid is

wat we niet moeten doen?
- ongeorganiseerd werken of taken half af laten zonder duidelijk vervolg
- dingen uitstellen tot de laatste dagen van de sprint
aannames doen zonder het te checken met het team
- te veel werk tegelijk oppakken

wat moeten we ons aan blijven houden?
- consistent elke dag werk opleveren
- dagelijkse check-ins serieus blijven gebruiken
- afgesproken afspraken nakomen
- samenwerken en elkaar helpen

- Onderwerpen kiezen:

Onderwerpen:

1. Planning van scrum rituelen & meetingsMeerdere teamleden noemen dit. Op tijd inplannen van retrospective, sprint review, daily's etc., en doorgeven aan het team. (Jurre, Yigit, Salman)

2. Aanwezigheid & op tijd komenStoppen met te laat komen of afwezig zijn bij belangrijke momenten — vooral tijdens scrum rituelen. (Jurre, Yigit)

3. Taakverdeling binnen het teamRollen zoals Product Owner en Scrum Master beter verdelen, en voorkomen dat het werk bij een paar personen terechtkomt. (Jurre)

4. Kwaliteit van subtasksSubtasks kleiner en duidelijker maken, én checken dat ze niet botsen met latere user stories. (Jurre, Ichlaas, Salman)

5. Proactief & actief werkenNiet wachten tot iemand je iets opdraagt, meteen beginnen, samen interactief bezig zijn in plaats van los van elkaar. (Jurre, Yigit)

6. Communicatie binnen het teamSneller communiceren (o.a. richting Anne), blokkades direct melden tijdens de sprint, en de manier waarop we nu binnen de groep communiceren vasthouden. (Ichlaas, Salman, Jurre)

7. Definition of Done & niet-afgemaakte takenDuidelijke DoD afspreken zodat iedereen weet wanneer iets écht klaar is, en stoppen met taken half af laten liggen. (Salman)

8. Niet uitstellen / werk spreiden over de sprintStoppen met alles opsparen tot het eind van de sprint; consistent elke dag werk opleveren. (Salman)

9. Werkdruk & WIP-limietNiet te veel werk tegelijk oppakken — focus op afmaken wat je hebt. (Salman)

10. Inzet & werkethos behoudenDoorgaan met hard werken, uren maken, en afspraken nakomen. (Jurre, Salman)

11. Backlog-opstelling behoudenDe manier waarop de backlog nu opgesteld wordt werkt goed, daar doorgaan. (Jurre)

12. Aannames vs. afstemmenStoppen met aannames doen zonder het te checken met het team. (Salman)

Jurre vote: 1, 2, 6

Yigit vote: 1, 2, 5

Salman vote: 3, 4, 9

Ichlaas vote: 1, 4, 9

De 3 onderwerpen die we gaan bespreken: 1, 2, 4

- De actie die we per onderwerp ondernemen:

1: We zullen alles voor de komende sprint plannen aan het begin van de spint, zodat iedereen weet waar en hoelaat die ergens moet zijn.

2: Je krijgt een waarschuwing als je 10% van de ingeplande tijd te laat komt en zonder goede reden.

4: We gaan subtasks duidelijk en inzichtelijk maken voor dat de sprint begint. Deze worden ook goed gereviewed.

- Verbeter puntjes:

Jurre moet minder taken over nemen van de scrum master en gewoon zeggen dat yigit die moet maken. Ichlaas moet zichzelf meer bij het project betrekken en anders komen er deze sprint wel echt waarschuwingen aan. Salman moet wel iets minder kloten op serieuze momenten. Yigit mag zorgen voor iets meer structuur en mag echt wel wat directer zijn tegenover de rest van het team.

We hadden beter moeten communiceren met Lukas over zijn vakantie weken. We moeten ook beter communiceren over het algemeen met iedereen en dus beter scrumrituelen in moeten plannen.